Re:Taste

# MVP 제품·기술 개발 명세서

Codex 실행용 상세 설계 문서

광주·전남 지역 큐레이션 맛 지도 서비스

작성 기준: 2026년 8월

# 문서 구성

01  프로젝트 정의와 범위

02  제품 원칙과 사용자 권한

03  정보 구조와 핵심 사용자 흐름

04  기술 아키텍처와 Cloudflare 구성

05  데이터 모델과 D1 스키마

06  평가 알고리즘 명세

07  Place DNA·배지·취향 그래프

08  지도·검색·주차·길찾기

09  이미지 파이프라인

10  화면·UX/UI·디자인 시스템

11  관리자·리뷰어 워크플로

12  API·서비스 계층·보안

13  성능·캐시·관측성

14  테스트·데이터 시드·출시 기준

15  구현 단계와 Codex 작업 지시

16  MVP 제외 범위와 2차 확장

17  참고 문서

# 1. 프로젝트 정의와 범위

Re:Taste는 광주·전남 지역의 음식점을 메뉴 카테고리별 지도와 사진 중심 리스트로 탐색하는 큐레이션 서비스다. 일반적인 별점·장문 리뷰 대신, 공개 프로필을 가진 소수 리뷰어와 일반 사용자의 좋아요/싫어요 신호를 결합하여 추천율을 계산한다. 서비스의 핵심은 장소 수가 아니라 평가 신뢰도, 시간에 따라 갱신되는 배지, 리뷰어 간 취향 구조, 실제 방문을 유도하는 지역성에 있다.

핵심 제품 명제 네이버·카카오의 방대한 정보량을 대체하지 않는다. 지역을 잘 아는 사람이 선별한 장소와, 누가·왜 추천하는지에 대한 신뢰 가능한 큐레이션 레이어를 제공한다.

## 1.1 MVP 목표

광주·전남 음식점 300곳 이상을 공개 가능한 품질로 등록한다.

돈까스 지도, 라멘 지도처럼 주력 메뉴별 독립 랜딩 페이지와 지도/리스트 동기화를 제공한다.

일반 사용자, 리뷰어, 관리자 3개 권한을 구현한다. 업주 계정과 Restaurant Change Log 직접 입력은 MVP에서 제외한다.

리뷰어·일반 사용자 투표를 분리 저장하고, 표본 수와 불일치를 반영하는 추천율을 계산한다.

Golden Pick, Hidden Gem, Hot Take, Consensus 등 시간 제한 배지와 Place DNA를 제공한다.

사진은 리뷰어와 관리자만 업로드하며, 지도·리스트·상세 페이지에서 일관된 편집형 그리드를 유지한다.

Cloudflare Workers 중심의 저비용 운영 구조로 배포한다.

## 1.2 성공 기준

| 영역 | MVP 합격 기준 |
| --- | --- |
| 콘텐츠 | 공개 장소 300곳+, 장소당 대표 사진 1장 이상, 핵심 정보 누락률 5% 이하 |
| 탐색 | 모바일에서 카테고리 진입 후 3탭 이내 길찾기 가능 |
| 평가 | 리뷰어 투표·일반 투표·가중 추천율이 재현 가능한 계산 로그를 가짐 |
| 성능 | 핵심 페이지 LCP 목표 2.5초 이내, 지도 첫 상호작용 3초 이내(중급 모바일/4G 기준) |
| 운영 | 관리자 1인이 장소 등록·검수·배지 확인·리뷰어 권한 변경 가능 |
| 비용 | 초기 트래픽에서 고정 서버 없이 Cloudflare 사용량 기반으로 운영 |

# 2. 제품 원칙과 사용자 권한

## 2.1 제품 원칙

표시는 단순하게, 계산은 정교하게: 일반 사용자 화면에는 추천율과 소수 배지만 노출한다.

추천 결과는 판매하지 않는다: 업주는 향후 노출·재평가 기회를 구매할 수 있지만 평가 결과는 살 수 없다.

시간성을 보존한다: Golden Pick·Hidden Gem 등 편집 배지는 90일 후 만료되고 기록은 아카이브한다.

리뷰어는 운영자가 아니라 브랜드이자 콘텐츠 생산자다.

모든 점수는 원시 투표와 알고리즘 버전으로 재계산 가능해야 한다.

사진 품질과 정보 밀도를 우선하며 무제한 사용자 사진·댓글은 제공하지 않는다.

## 2.2 권한 모델

| 권한 | 가능 기능 | 불가능 기능 |
| --- | --- | --- |
| Guest | 지도·목록·상세·리뷰어 프로필·추천율 조회 | 투표, 저장, 장소 제안 |
| User | 좋아요/싫어요, 저장, 개인 컬렉션, 장소 제안 | 사진 업로드, DNA 평가, Golden Pick |
| Reviewer | User 기능 + 장소 초기 평가, DNA 입력, Golden Pick, 사진 업로드 | 권한 관리, 알고리즘 수동 조정 |
| Admin | 장소/카테고리/리뷰어/사진/배지/제안/알고리즘 버전 관리 | 원시 평가 삭제는 감사 로그 없이 불가 |

리뷰어 승격은 사용자가 5곳 이상 유효한 장소를 제안한 경우 관리자 대시보드에 후보로 표시한다. 자동 승격하지 않고 운영팀 검토 후 role을 USER에서 REVIEWER로 변경한다. 사용자에게는 “정확한 장소 제안이 누적되어 지역 리뷰어 후보가 되었습니다. 운영팀 검토 후 별도로 안내드립니다.”라는 메시지를 표시한다.

# 3. 정보 구조와 핵심 사용자 흐름

## 3.1 공개 정보 구조

/                       메인: 지도 + 추천 큐레이션 + 카테고리
/maps/:categorySlug     카테고리 지도/리스트 (예: /maps/ramen)
/places/:placeSlug      장소 상세
/reviewers              리뷰어 디렉터리
/reviewers/:handle      공개 프로필·취향 그래프·추천 장소
/collections/:slug      공개 컬렉션(후순위 MVP)
/suggest                장소 제안
/login                   로그인
/me                      저장 장소·내 투표·내 제안
/reviewer                리뷰어 대시보드
/admin                   관리자 대시보드

## 3.2 일반 사용자 흐름

메인에서 현재 위치 또는 기본 중심(광주 동구)을 기준으로 지도와 카테고리를 본다.

카테고리 이모지 또는 카드 선택 → 해당 카테고리 지도 페이지로 이동한다.

지도 핀과 우측/하단 리스트는 동일한 필터 상태를 공유한다.

장소 카드 클릭 → 상세 페이지에서 추천율, 배지, Place DNA, 리뷰어, 주차, 길찾기를 확인한다.

로그인 사용자는 👍/👎 중 하나를 선택하고 언제든 변경할 수 있다. 동일 사용자·장소에는 활성 투표 1개만 존재한다.

저장 버튼으로 개인 지도에 추가하며, 장소 제안 폼을 제출할 수 있다.

## 3.3 리뷰어 흐름

리뷰어 대시보드에서 미평가 장소, 카테고리별 부족 영역, 월간 Golden Pick 잔여 횟수를 본다.

장소 평가 화면에서 👍/👎, 확신도, 호불호 예측, Place DNA 항목, 사진을 입력한다.

다른 리뷰어의 개별 선택은 자신의 투표가 제출되기 전까지 보이지 않는다(블라인드 투표).

제출 후 합의 분포와 본인의 위치만 확인한다. 기존 평가 수정은 변경 이력으로 남긴다.

Golden Pick은 월 3회로 제한하고 선택 시 90일 유효 배지를 생성한다.

# 4. 기술 아키텍처와 Cloudflare 구성

## 4.1 권장 스택

| 계층 | 선택 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 런타임/배포 | Cloudflare Workers + Static Assets | 신규 프로젝트에 Workers Static Assets를 우선하는 Cloudflare 방향과 일치. SSR·API·정적 자산을 한 배포 단위로 관리 |
| 프레임워크 | React Router v8 full-stack + TypeScript + Vite | Cloudflare 공식 프레임워크 가이드가 제공되며 loader/action 기반 SSR과 폼 처리가 명확함 |
| 스타일 | Tailwind CSS + CSS variables | 빠른 반응형 구현과 제한된 디자인 토큰 유지 |
| DB | Cloudflare D1 (SQLite) + Drizzle ORM | MVP 관계형 데이터, FK, 마이그레이션, 타입 안전 쿼리에 적합 |
| 인증 | Better Auth + D1 | 소셜 로그인과 세션, 역할 확장. 구현 시 버전 고정 및 Cloudflare D1 지원 확인 |
| 이미지 원본 | Cloudflare R2 | 원본 대용량 파일 저장, egress 비용 절감 |
| 이미지 변환 | Cloudflare Images binding 또는 Image Transformations | 원본 1개 저장 후 WebP/AVIF, 썸네일·카드·상세 변형을 엣지에서 생성 |
| 지도 렌더링 | MapLibre GL JS | 오픈소스, 스타일 자유도, 웹 지도 렌더링 |
| 지오코딩/주차 검색 | Kakao Local REST API | 한국 주소·장소·주차장 검색 품질을 이용하되 결과 캐시와 약관 준수 |
| 검증 | Zod | 폼·서버 입력 스키마 단일화 |
| 테스트 | Vitest + Workers Vitest integration + Playwright | 서비스 함수, Workers 환경, 핵심 E2E 분리 |
| 관측성 | Workers Logs/Observability + 구조화 로그 | 알고리즘 계산과 관리자 변경 감사 가능 |

중요한 배포 결정 Cloudflare Pages가 아니라 Workers Static Assets를 기본으로 한다. Cloudflare는 신규 정적·SPA·풀스택 앱에 Workers Static Assets 사용을 권장하고, React Router를 Workers와 직접 통합하는 공식 경로를 제공한다.

## 4.2 논리 아키텍처

Browser
  ├─ SSR/HTML + Static Assets ───────────────┐
  ├─ MapLibre (client-only map island)       │
  └─ Forms / JSON requests                   ▼
Cloudflare Worker (React Router)
  ├─ auth service ─────────────── D1 sessions/users
  ├─ place service ────────────── D1 places/categories
  ├─ rating engine ────────────── D1 votes/snapshots
  ├─ image service ────────────── R2 originals + Images transforms
  ├─ map proxy/cache ──────────── Kakao Local API
  └─ admin/reviewer actions ───── audit logs

Scheduled Trigger (daily)
  ├─ expire 90-day badges
  ├─ recompute stale score snapshots
  └─ refresh trending/hidden-gem eligibility

## 4.3 저장소 구조

app/
  components/
  routes/
  features/
    auth/
    places/
    ratings/
    reviewers/
    maps/
    images/
    admin/
  services/          # 서버 전용 도메인 서비스
  db/
    schema.ts
    queries/
  algorithms/
    rating-v1.ts
    badges-v1.ts
    taste-graph-v1.ts
  lib/
workers/
  app.ts
drizzle/             # 생성된 SQL migration
tests/
  unit/
  integration/
  e2e/
public/
wrangler.jsonc
react-router.config.ts
vite.config.ts

# 5. 데이터 모델과 D1 스키마

## 5.1 설계 원칙

장소는 Restaurant가 아니라 확장 가능한 Place 엔터티로 설계하되 MVP type은 RESTAURANT만 사용한다.

원시 투표는 불변 이벤트에 가깝게 보존하고, 현재 상태는 unique key와 revision으로 관리한다.

추천율은 계산 결과를 place_score_snapshots에 저장하되 원시 데이터로 언제든 재생성 가능해야 한다.

알고리즘 버전, 계산 시각, 입력 카운트를 스냅샷에 함께 기록한다.

배지는 유효기간과 근거를 별도 테이블로 관리한다. 장소 테이블에 boolean 컬럼으로 박지 않는다.

사진 원본 키와 파생 URL을 분리한다. DB에는 R2 object key와 메타데이터만 저장한다.

## 5.2 핵심 테이블

| 테이블 | 주요 컬럼 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| users | id, email, name, handle, role, status, created_at | 일반 사용자·리뷰어·관리자 |
| reviewer_profiles | user_id, bio, profession, specialties_json, portrait_image_id, public | 공개 리뷰어 브랜딩 |
| places | id, slug, name, type, status, address, lat, lng, phone, parking_summary, kakao_place_id | 장소 기본 정보 |
| categories | id, slug, name, emoji, parent_id, sort_order | 라멘·돈까스 등 메뉴 지도 |
| place_categories | place_id, category_id, is_primary | 다대다 카테고리 |
| place_suggestions | id, user_id, proposed data, evidence_url, status, reviewed_by | 사용자 장소 제안 |
| images | id, r2_key, uploader_id, width, height, mime, focal_x, focal_y, status | 이미지 메타데이터 |
| place_images | place_id, image_id, role, sort_order | 대표·음식·공간·메뉴 사진 |
| votes | id, place_id, user_id, voter_role, value, confidence, revision, active, created_at | 좋아요/싫어요 원시 신호 |
| reviewer_annotations | vote_id, polarizing_prediction, golden_pick, note_private | 리뷰어 전용 입력 |
| dna_dimensions | id, category_id, key, label, description, version, status | 카테고리별 평가 축 |
| dna_values | place_id, dimension_id, reviewer_id, value, vote_id | 리뷰어별 DNA 값 |
| place_score_snapshots | place_id, algorithm_version, score, positive_pct, counts, details_json, calculated_at | 표시용 계산 결과 |
| reviewer_score_snapshots | reviewer_id, trust, calibration, diversity, overlap_penalty, algorithm_version | 리뷰어 내부 신뢰도 |
| badges | id, place_id, type, source_user_id, starts_at, expires_at, status, evidence_json | 90일 배지 |
| collections | id, user_id, title, slug, visibility | 개인화 지도 |
| collection_places | collection_id, place_id, sort_order | 컬렉션 장소 |
| audit_logs | actor_id, action, entity_type, entity_id, before_json, after_json, created_at | 관리자·권한·평가 변경 감사 |

## 5.3 주요 제약조건

UNIQUE(users.handle)
UNIQUE(places.slug)
UNIQUE(votes.place_id, votes.user_id, votes.active)  # active=1은 1개만
UNIQUE(place_categories.place_id, place_categories.category_id)
UNIQUE(dna_values.place_id, dna_values.dimension_id, dna_values.reviewer_id, vote_id)
CHECK(votes.value IN (-1, 1))
CHECK(votes.confidence BETWEEN 1 AND 3)
CHECK(dna_values.value BETWEEN 0 AND 100)
FOREIGN KEY ... ON DELETE RESTRICT 또는 CASCADE를 도메인별 명시

SQLite의 partial unique index 지원 여부와 D1 적용 범위를 확인한 뒤, active vote 제약은 partial index 또는 별도 current_votes 테이블 중 하나로 구현한다. 가장 안전한 MVP 방식은 votes를 이력 테이블로 두고 current_votes를 별도로 유지하는 것이다.

## 5.4 권장 투표 이력 구조

vote_events
- id ULID
- place_id
- user_id
- value (-1|1)
- confidence (1..3, reviewer only)
- actor_role
- event_type (CREATE|CHANGE|WITHDRAW)
- previous_event_id nullable
- created_at

current_votes
- place_id
- user_id
- event_id
- value
- actor_role
- updated_at
PRIMARY KEY(place_id, user_id)

# 6. 평가 알고리즘 명세

알고리즘 목표 초기에는 리뷰어가 강한 신호를 제공하되, 검증된 일반 사용자 표본이 늘고 대중과의 불일치가 커질수록 리뷰어의 총 가중치가 자동으로 감소해야 한다. 동시에 단순 다수결이 강한 취향을 말살하지 않도록 호불호 예측과 취향 세분화를 별도 보존한다.

## 6.1 입력 데이터

| 기호 | 정의 |
| --- | --- |
| r_i | 리뷰어 i의 투표: 추천 +1, 비추천 -1 |
| u_j | 일반 사용자 j의 투표: 추천 +1, 비추천 -1 |
| c_i | 리뷰어 내부 신뢰도 0.70~1.30. UI에는 직접 노출하지 않음 |
| q_i | 확신도 계수: 1단계 0.90, 2단계 1.00, 3단계 1.10 |
| o_i | 동일 취향 리뷰어 중복 감쇠 계수 0.55~1.00 |
| N_u | 유효 일반 사용자 투표 수 |
| D | 리뷰어 집단과 일반 사용자 집단의 추천 비율 차이 0~1 |
| A | 알고리즘 버전 상수와 사전분포 |

## 6.2 베이지안 기본점수

극소 표본에서 0% 또는 100%가 노출되는 문제를 막기 위해 Beta 사전분포를 사용한다. 기본 사전분포는 alpha0=2, beta0=2로 시작하며 실제 운영 데이터에 따라 버전업한다.

reviewer_raw_weight_i = c_i × q_i × o_i
reviewer_positive = Σ(max(r_i,0) × reviewer_raw_weight_i)
reviewer_negative = Σ(max(-r_i,0) × reviewer_raw_weight_i)

public_positive = 유효 사용자 추천 수
public_negative = 유효 사용자 비추천 수

## 6.3 리뷰어 총량 감쇠

리뷰어 한 명이 사용자 수십 명을 영구적으로 압도하지 않도록 리뷰어 집단의 총 유효 질량을 제한한다. 초기에는 강하지만 사용자 표본이 증가할수록 감소한다.

base_reviewer_mass = min(12, Σ reviewer_raw_weight_i)
sample_decay = K / (K + N_u)                    # K 권장 초기값 40
disagreement = abs(P_reviewer - P_public)       # 공개표본 10개 미만이면 0 처리
disagreement_decay = 1 - ρ × disagreement × N_u/(N_u+K)  # ρ=0.75
effective_reviewer_mass = base_reviewer_mass × sample_decay × clamp(disagreement_decay, 0.25, 1.0)

리뷰어 긍정·부정 질량은 원래 비율을 유지한 채 effective_reviewer_mass로 정규화한다. 이 구조는 “좋아요가 별로 없을 때 리뷰어가 강하고, 일반 싫어요가 압도적으로 누적되면 리뷰어 좋아요의 영향이 줄어드는” 요구를 충족한다.

R_pos = effective_reviewer_mass × reviewer_positive/(reviewer_positive+reviewer_negative)
R_neg = effective_reviewer_mass × reviewer_negative/(reviewer_positive+reviewer_negative)

alpha = 2 + R_pos + public_positive
beta  = 2 + R_neg + public_negative
raw_positive_probability = alpha / (alpha + beta)

## 6.4 표본 신뢰도와 표시

화면 추천율은 raw 확률을 정수 퍼센트로 표시하되, 표본이 적을 때는 “평가 수 부족” 상태를 함께 노출한다. 순위 정렬에는 평균값 대신 Wilson 하한 또는 Beta 하위 신뢰구간을 사용하여 소표본 100%가 상단을 독점하지 못하게 한다.

display_score = round(raw_positive_probability × 100)
ranking_score = BetaPosteriorLowerBound(alpha, beta, percentile=0.10)

상태 기준 예시:
- reviewer_count < 2 and user_count < 5: NEW / 평가 수 부족
- total_effective_sample >= 8: 추천율 표시
- total_effective_sample >= 25: 순위 참여 가능

## 6.5 리뷰어 신뢰도

리뷰어 신뢰도는 “대중과 항상 같은가”가 아니라 예측의 정합성, 호불호 예측 정확도, 카테고리 전문성, 중복되지 않는 발견 기여도로 계산한다. 서비스 초기에는 모든 리뷰어를 1.0으로 시작하고, 최소 20개 성숙 평가 이후에만 0.70~1.30 범위로 조정한다.

trust_i = clamp(
  1.0
  + 0.18 × calibration_z
  + 0.10 × polarizing_prediction_z
  + 0.08 × discovery_contribution_z
  - 0.12 × suspicious_pattern_z,
  0.70, 1.30
)

calibration: 리뷰어가 확신도·호불호 여부를 얼마나 정확히 예측했는가.

polarizing prediction: “호불호 강함”으로 표시한 장소가 충분한 표본에서 실제 35~65% 범위를 형성했는가.

discovery contribution: 다른 리뷰어보다 먼저 제안·평가한 장소가 이후 좋은 반응을 얻었는가.

suspicious pattern: 특정 업소·동일 네트워크에 비정상적으로 집중하거나 모든 평가가 같은 방향인지.

## 6.6 리뷰어 중복 감쇠

취향이 거의 같은 리뷰어 5명이 동일 장소에 투표해도 독립적인 5표로 취급하지 않는다. 최근 12개월 공통 평가 장소 15개 이상인 리뷰어 쌍에 대해 Jaccard/코사인 유사도를 계산하고, 같은 방향 투표가 반복될 때 중복 가중치를 줄인다.

similarity(i,k) = cosine(vote_vector_i, vote_vector_k)
avg_same_side_similarity_i = 평균(similarity(i,k)) for same vote on current place
o_i = 1 / (1 + γ × max(0, avg_similarity - 0.55))  # γ=1.2
최솟값 0.55, 최댓값 1.0

중복 감쇠는 리뷰어를 처벌하는 기능이 아니라 집단 신호의 상관성을 보정하는 기능이다. 공개 프로필에는 “취향이 비슷한 리뷰어”로 활용하되, 내부 가중치 수치는 노출하지 않는다.

## 6.7 호불호·Hot Take

| 개념 | 판정 조건 | 노출 위치 |
| --- | --- | --- |
| 호불호 강함 | 리뷰어 예측 또는 성숙 사용자 비율이 35~65%이며 최소 사용자 20명 | 장소 상세 배지 |
| Hot Take | 성숙 평가에서 특정 리뷰어가 리뷰어 다수와 반대이며 확신도 3, 최소 리뷰어 5명 | 해당 리뷰어의 장소 평가 카드 |
| Consensus | 리뷰어 최소 5명, 방향 일치율 80% 이상 | 장소 상세 배지 |
| Overrated 후보 | 외부 노출도 높음 + 성숙 추천율 낮음 | MVP에서는 관리자 전용, 공개 명칭은 신중 |
| Hidden Gem | 외부 노출도 낮음 + 리뷰어 지지·추천율·표본 기준 충족 | 장소 상세/큐레이션 |

Hot Take는 장소 자체를 조롱하는 배지가 아니라 리뷰어의 독립적 취향을 보여주는 표식으로 제한한다. “과대평가” 같은 공격적 공개 문구는 분쟁 위험이 있으므로 MVP에서는 사용하지 않고 내부 분석값으로만 유지한다.

## 6.8 알고리즘 안전장치

새 계정 투표는 일정 기간 또는 이메일/소셜 인증 전에는 ranking_score에 약하게 반영한다.

동일 IP·디바이스·짧은 시간의 대량 투표는 fraud_flags에 기록하고 집계에서 제외 가능하게 한다.

투표 삭제 대신 withdrawal 이벤트를 남긴다.

알고리즘 버전이 바뀌면 모든 장소를 배치 재계산하고 이전 스냅샷을 보존한다.

관리자가 점수를 직접 덮어쓰지 못하게 한다. 예외는 장소 숨김·부정행위 제외뿐이며 감사 로그를 남긴다.

# 7. Place DNA·배지·취향 그래프

## 7.1 Place DNA 생성 방식

Place DNA는 AI가 장소마다 즉석에서 임의 항목을 만드는 방식이 아니라, 주력 메뉴 카테고리마다 버전 관리되는 평가 템플릿을 생성하고 리뷰어·관리자가 승인하는 구조로 설계한다. 그래야 동일 카테고리 장소 간 비교가 가능하다.

새 주력 카테고리 생성 시 AI에게 메뉴 특성, 지역 문맥, 비교 가능성, 사용자 이해도를 기준으로 6~10개 후보 축을 생성하게 한다.

운영진과 해당 카테고리 리뷰어가 중복·모호한 축을 제거하고 4~6개 핵심 축을 승인한다.

리뷰어는 장소 평가 시 각 축을 0~100으로 입력한다. 미경험 항목은 건너뛸 수 있다.

특정 장소에서 기존 축으로 설명되지 않는 핵심 특성이 있으면 리뷰어가 “새 축 제안” 훅을 사용한다.

새 축은 즉시 장소에만 표시하지 않고 관리자 검토 후 템플릿 버전을 올린다.

| 카테고리 | 초기 DNA 예시 |
| --- | --- |
| 라멘 | 국물 농도, 염도, 기름짐, 면 탄력, 향의 강도, 차슈 존재감 |
| 돈까스 | 고기 두께, 육즙, 튀김 경쾌함, 지방감, 소스 의존도, 양 |
| 국밥 | 국물 농도, 잡내, 간, 고기량, 부속 다양성, 반찬 조화 |
| 베이커리 | 버터향, 당도, 발효향, 겉바속촉, 밀도, 재료감 |
| 커피 | 산미, 단맛, 바디, 로스팅 강도, 향미 선명도, 공간 체류성 |

## 7.2 DNA 집계

각 축은 리뷰어 신뢰도와 중복 감쇠를 반영한 가중 중앙값을 기본으로 사용한다. 평균은 극단값에 민감하므로 보조값으로만 보존한다. 표본 리뷰어가 2명 미만이면 공개하지 않거나 “초기 관찰”로 표시한다.

## 7.3 시간 제한 배지

| 배지 | 생성 | 제한 | 유효기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| Golden Pick | 리뷰어가 직접 선택 | 리뷰어당 월 3개, 동일 장소 90일 내 중복 불가 | 90일 |
| Hidden Gem | 알고리즘 + 관리자 검수 | 낮은 노출도, 표본·추천율·리뷰어 지지 조건 | 90일 |
| Consensus | 알고리즘 | 리뷰어 5명+, 80% 이상 일치 | 90일 또는 조건 이탈 시 종료 |
| Hot Take | 알고리즘 | 성숙 표본에서 리뷰어 개인의 강한 반대 | 90일 |
| Trending | 최근 사용자 반응 | 부정행위 제외, 증가율 기준 | 30일 |

만료 배지는 삭제하지 않고 ARCHIVED 상태로 전환한다. 상세 페이지 Change Log는 MVP에 직접 입력 기능은 없지만, 배지 부여·만료와 Re:Taste 같은 시스템 이벤트를 향후 타임라인으로 확장할 수 있도록 event 테이블을 준비한다.

## 7.4 취향 그래프

취향 그래프는 리뷰어 프로필의 핵심 시각 요소다. 초기 구현은 복잡한 3D 네트워크가 아니라 접근 가능한 2D 산점도/레이더 혼합으로 시작한다.

축 1·2: 리뷰어 투표 벡터를 PCA 또는 UMAP로 2차원 축소해 유사 리뷰어를 가까이 배치한다. 데이터가 적을 때는 카테고리 선호 벡터 기반 코사인 유사도를 사용한다.

노드 크기: 평가 수가 아니라 유효 카테고리 다양성.

선: 유사도 0.75 이상인 상위 3명만 연결하여 복잡도를 제한한다.

리뷰어 프로필에는 “취향이 비슷한 리뷰어”와 “특히 갈리는 리뷰어”를 텍스트로 함께 제공한다.

일반 사용자 취향 매칭은 최소 투표 10개 이후 활성화한다.

# 8. 지도·검색·주차·길찾기

## 8.1 지도 정책

MapLibre GL JS를 클라이언트 전용 컴포넌트로 로드해 SSR hydration 문제를 피한다.

초기 중심은 광주광역시 중심부이며, 사용자 위치 권한은 자동 요청하지 않고 명시적 “내 주변” 버튼에서만 요청한다.

핀은 카테고리 이모지 또는 단색 기호를 사용하고, 추천율 숫자를 핀 안에 과도하게 넣지 않는다.

줌 레벨에 따라 클러스터링하며, 리스트와 선택 상태를 URL query로 동기화한다.

지도 이동은 즉시 서버 재요청하지 않고 300~500ms debounce 후 bounding box로 조회한다.

## 8.2 검색

MVP 검색은 장소명, 대표 메뉴, 동네, 카테고리를 대상으로 한다. D1의 LIKE/FTS5 지원 범위를 검증하고, 300~수천 건 규모에서는 정규화된 search_text와 prefix 검색으로 충분하다. 외부 검색 서비스는 MVP에서 사용하지 않는다.

## 8.3 주차장 표시

주차는 장소별 parking_summary(매장 주차, 인근 공영주차, 불가/불명)를 운영진이 입력하고, 상세 화면의 “주변 주차장” 버튼을 누르면 Kakao Local API의 PK6 카테고리 검색을 현재 장소 반경으로 호출한다. 응답은 단기 캐시하며 API 키는 Worker 서버에만 둔다.

## 8.4 길찾기

카카오맵, 네이버지도, 티맵, Apple Maps/Google Maps 중 환경에 맞는 외부 딥링크를 제공한다.

MVP 자체 경로 탐색·교통 계산은 구현하지 않는다.

길찾기 클릭은 익명 집계 이벤트로 기록해 장소 관심도 분석에 활용한다.

# 9. 이미지 파이프라인

## 9.1 업로드 정책

업로드 권한은 Reviewer와 Admin만 가진다.

장소당 권장 사진은 대표 1, 음식 1~3, 공간 1, 메뉴판 1로 제한한다.

클라이언트에서 최대 긴 변 3000px, 품질 85 전처리를 권장하되 원본 보존 정책을 선택 가능하게 한다.

EXIF 위치와 개인 식별 메타데이터는 업로드 시 제거한다.

중복 해시를 계산해 동일 이미지 재업로드를 막는다.

## 9.2 저장·변환

1) Worker가 업로드 권한·MIME·크기 검증
2) 짧은 수명의 업로드 URL 또는 Worker streaming으로 R2 저장
3) images 테이블에 width/height/hash/focal point 기록
4) 서비스 요청 시 Cloudflare Images binding으로 AVIF/WebP 변환
5) 변형 규격:
   thumb 160×160 crop
   card 640×480 crop
   portrait 640×800 crop
   hero 1600×1000 fit
6) Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable (버전 키 사용)

R2에는 원본만 저장하고 파생 크기는 저장하지 않는 방향을 우선한다. Cloudflare Images는 R2 원본을 변환할 수 있으며, 반복 요청은 캐시를 활용한다.

# 10. 화면·UX/UI·디자인 시스템

## 10.1 시각 방향

사진 중심의 에디토리얼 그리드, 흰색/검정/회색을 기본으로 하고 카테고리 이모지와 상태 배지에만 제한적인 색을 사용한다. 일반적인 둥근 카드와 그림자 남용을 피하고, 잡지 지면처럼 이미지·텍스트·선·여백으로 계층을 만든다.

| 토큰 | 권장값 |
| --- | --- |
| Typography | NanumSquare 또는 Pretendard 계열. 제목 32/40, 섹션 22/30, 본문 15/24, 메타 12/18 |
| Color | Background #FAFAF8, Text #111111, Muted #6B6B6B, Border #D9D9D4 |
| Grid | Desktop 12 columns, tablet 8, mobile 4. 최대 콘텐츠 폭 1440px |
| Radius | 0~8px. 사진 그리드는 0 또는 4px, 버튼은 999px 금지 |
| Spacing | 4px 기반: 4/8/12/16/24/32/48/72 |
| Motion | 150~220ms, opacity/transform 중심. 지도 이동 중 과한 애니메이션 금지 |

## 10.2 화면별 필수 구성

| 화면 | 핵심 구성 |
| --- | --- |
| 메인 | 헤더, 지도 프리뷰, 카테고리 이모지 그리드, 현재 Golden/Hidden 큐레이션, 리뷰어 소개 |
| 카테고리 지도 | 데스크톱 지도 60% + 리스트 40%, 모바일 지도/리스트 전환, 필터, 선택 핀 |
| 장소 상세 | 사진 그리드, 추천율, 표본, 배지, 주차·길찾기, DNA, 리뷰어 얼굴, 관련 장소 |
| 리뷰어 프로필 | 고품질 인물사진, 직업·전문 카테고리, 인터뷰, 취향 그래프, Golden Pick |
| 내 페이지 | 저장한 장소, 내 투표, 내 제안 상태, 개인 컬렉션 |
| 리뷰어 대시보드 | 월간 예산, 미평가 장소, 평가 폼, 사진 업로드, 자신의 배지 만료 |
| 관리자 | 장소 CRUD, 제안 검수, 리뷰어 권한, 카테고리/DNA, 이미지, 배지·스냅샷·감사 로그 |

## 10.3 일반 사용자에게 보이는 평가

추천율, 추천/비추천 참여 수, 리뷰어 참여 수, 최대 2~3개 활성 배지, Place DNA, 관련 리뷰어만 보여준다. Trust Score, overlap penalty, Bayesian alpha/beta 등 내부 계산값은 노출하지 않는다.

## 10.4 접근성

이모지 핀과 배지는 텍스트 대체 설명을 제공한다.

좋아요/싫어요는 색만으로 구분하지 않고 아이콘·라벨·선택 상태를 함께 제공한다.

지도와 동일한 장소 목록을 키보드로 탐색할 수 있다.

모든 이미지에 장소·메뉴 기반 alt를 작성하고 장식 이미지는 빈 alt를 사용한다.

모션 감소 설정을 존중한다.

# 11. 관리자·리뷰어 워크플로

## 11.1 장소 제안

User 제안 제출 → 중복 후보 검색 → PENDING
Admin 검수 → APPROVED / REJECTED / NEEDS_INFO
APPROVED 시 place draft 생성 → 주소 좌표 확인 → 사진/카테고리 입력 → PUBLISHED
사용자 유효 승인 제안 수가 5 이상 → reviewer_candidate=true

## 11.2 리뷰어 평가

장소 선택 → 본인 기존 평가 확인 → 블라인드 입력
→ 서버 검증(월간 Golden 제한 포함)
→ vote_event + current_vote transaction
→ DNA values 저장
→ place score stale 표시
→ 즉시 재계산 또는 queue/비동기 재계산
→ 투표 후 집단 분포 공개

## 11.3 관리자 수동 작업 제한

관리자는 장소 공개·숨김, 부정 투표 제외, 리뷰어 정지, 이미지 순서 조정은 가능하다.

추천율 숫자 직접 편집, Golden Pick 강제 생성, Hidden Gem 유료 부여는 불가능하게 한다.

모든 예외 작업은 사유를 필수 입력하고 audit_logs에 남긴다.

# 12. API·서비스 계층·보안

## 12.1 서버 액션

GET  /api/places?category=&bbox=&sort=&cursor=
GET  /api/places/:id
POST /api/votes
POST /api/suggestions
POST /api/uploads/init
POST /api/reviewer/evaluations
GET  /api/reviewers/:id/graph
POST /api/admin/places
PATCH /api/admin/places/:id
POST /api/admin/suggestions/:id/decision
POST /api/admin/users/:id/role

React Router의 loader/action을 기본으로 사용하며, 모바일 앱 출시를 고려해 핵심 도메인 기능은 JSON 응답 가능한 service 함수와 route resource endpoint로 분리한다. UI route에 비즈니스 로직을 직접 넣지 않는다.

## 12.2 보안 요구

모든 mutation은 서버에서 role과 ownership을 재검증한다.

Kakao·Cloudflare 비밀키는 Worker secrets에 저장한다.

이미지 업로드는 MIME sniffing, 크기 제한, 확장자 무시, 해시 검증을 수행한다.

CSRF 방어는 인증 라이브러리 권장 방식과 SameSite 쿠키를 적용한다.

관리자 경로는 별도 role guard와 재인증을 적용한다.

Rate Limiting: 로그인, 장소 제안, 투표, 이미지 업로드, 외부 API 프록시에 서로 다른 제한을 둔다.

개인정보 최소 수집: 이름/닉네임/이메일/프로필만. 정밀 위치는 저장하지 않는다.

# 13. 성능·캐시·관측성

## 13.1 캐시 전략

| 데이터 | 전략 |
| --- | --- |
| 카테고리/장소 목록 | 공개 GET은 60~300초 edge cache, 배포/수정 시 version key |
| 장소 상세 | 60초 stale-while-revalidate, 투표 후 해당 장소 purge 또는 version bump |
| 이미지 | 콘텐츠 해시 URL + 1년 immutable |
| Kakao 주차 결과 | 반경·좌표 키로 6~24시간 캐시 |
| 리뷰어 그래프 | 하루 1회 또는 투표 변화 20건마다 재계산 |
| 추천율 스냅샷 | 투표 후 stale 처리, 즉시 또는 수초 내 재계산 |

## 13.2 로그

각 점수 계산에 place_id, algorithm_version, input_counts, duration_ms, result를 구조화 로그로 남긴다.

외부 API 실패율·이미지 변환 실패·D1 오류·권한 거부를 구분한다.

사용자 행동은 개인정보 없이 page_view, map_pin_open, directions_click, save, vote 정도만 기록한다.

# 14. 테스트·데이터 시드·출시 기준

## 14.1 알고리즘 단위 테스트

사용자 투표 0개일 때 리뷰어 추천이 합리적인 초기값을 만드는가.

사용자 싫어요가 100개 누적되면 리뷰어 좋아요 영향이 충분히 감소하는가.

리뷰어·사용자가 모두 긍정이면 신뢰구간과 표시값이 증가하는가.

유사 리뷰어 5명의 표가 독립 리뷰어 5명보다 작은 질량을 가지는가.

소표본 1/1 장소가 50/60 장소보다 ranking_score가 높아지지 않는가.

호불호 예측 성공·실패가 리뷰어 calibration에 올바르게 반영되는가.

알고리즘 버전 변경 후 동일 입력은 결정론적 결과를 내는가.

## 14.2 E2E

회원 가입/로그인 → 장소 추천 → 투표 변경 → 저장.

리뷰어 로그인 → 블라인드 평가 → Golden Pick 제한 확인 → 사진 업로드.

관리자 → 사용자 제안 승인 → 장소 공개 → 지도에 표시.

모바일 지도/리스트 전환, 길찾기 딥링크, 주차 검색.

배지 만료 스케줄 실행과 아카이브.

## 14.3 시드 데이터

300개 장소는 CSV 또는 관리자 import 도구로 투입한다. 각 행은 장소명, 주소, 좌표, 주력 카테고리, 보조 카테고리, 전화, 주차 요약, 카카오 장소 ID, 공개 상태를 포함한다. 리뷰어·사진·투표는 별도 import로 분리한다.

## 14.4 출시 체크리스트

모든 공개 장소에 좌표·대표 사진·주력 카테고리·길찾기 링크 존재.

법적 문서: 이용약관, 개인정보처리방침, 리뷰·광고 분리 정책.

관리자 계정 MFA 또는 강한 인증.

백업/내보내기: D1 export, R2 inventory, 환경 변수 문서화.

알고리즘 설명 페이지: 쉬운 언어로 “리뷰어 신호는 초기 강하고 사용자 평가가 쌓이면 조정된다” 공개.

부정행위·정정·업체 이의 제기 접수 채널.

# 15. 구현 단계와 Codex 작업 지시

## 15.1 단계별 구현

| 단계 | 산출물 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- |
| 0. Scaffold | React Router v8 + Workers, TypeScript strict, lint/test/deploy | 로컬·preview·production 3환경 배포 |
| 1. DB/Auth | Drizzle schema, migration, Better Auth, role guard | 세 역할 로그인·권한 테스트 통과 |
| 2. Place CMS | 장소/카테고리/제안/이미지 관리자 | CSV 300곳 import 가능 |
| 3. Public UI | 메인, 카테고리 지도, 상세, 리뷰어 프로필 | 반응형·접근성 기본 통과 |
| 4. Rating Engine | vote events, snapshots, reviewer trust/overlap v1 | 시뮬레이션·단위 테스트 통과 |
| 5. Reviewer UX | 블라인드 평가, DNA, Golden Pick, 사진 | 월 제한·이력·배지 만료 작동 |
| 6. Personalization | 저장, 컬렉션, 내 투표/제안 | 로그인 사용자 반복 사용 흐름 |
| 7. Hardening | 캐시, rate limit, observability, E2E | 출시 체크리스트 통과 |

## 15.2 Codex에게 전달할 최상위 지시문

이 문서를 단일 진실 원천(source of truth)으로 사용하라.
1. 먼저 구현하지 말고 architecture decision record(ADR), ERD, route map, 작업 계획을 생성하라.
2. 알고리즘은 UI와 분리된 pure TypeScript 모듈로 만들고 모든 상수는 versioned config로 관리하라.
3. 각 단계마다 migration, tests, seed, rollback note를 포함하라.
4. Cloudflare Workers 런타임에서 동작하지 않는 Node 전용 API를 사용하지 마라.
5. 모든 권한 검사는 서버에서 수행하고, 관리자 예외는 audit log를 남겨라.
6. 점수·배지·신뢰도는 원시 데이터에서 재계산 가능하게 설계하라.
7. 지도는 접근 가능한 리스트와 동기화하고 모바일을 우선하라.
8. 기능 추가 전 MVP 제외 범위를 확인하라.
9. 불확실한 라이브러리·Cloudflare 제약은 공식 문서를 확인하고 ADR에 기록하라.
10. 각 PR 단위로 실행 가능한 테스트와 수용 기준을 제시하라.

## 15.3 필수 ADR 목록

ADR-001 Workers Static Assets와 React Router 선택

ADR-002 D1/Drizzle 스키마와 투표 이벤트 모델

ADR-003 인증 라이브러리 및 세션 저장 방식

ADR-004 R2 + Cloudflare Images 파이프라인

ADR-005 MapLibre 타일 공급자와 이용 조건

ADR-006 추천율 v1 수학 모델과 상수

ADR-007 리뷰어 유사도·취향 그래프 계산

ADR-008 캐시 무효화와 점수 재계산 방식

ADR-009 부정행위 탐지와 감사 로그

ADR-010 모바일 앱 확장을 위한 API 경계

# 16. MVP 제외 범위와 2차 확장

| MVP 제외 | 2차 방향 |
| --- | --- |
| 업주 계정·직접 정보 수정 | Owner Portal, Restaurant Change Log 제보·검증 |
| Re:Taste 유료 캠페인 | 리뷰어 재평가 + 사용자 할인/검증 방문 + 성과 리포트 |
| 결제·농산물 커머스 | 지역 식재료 공급망, 상품 판매, 정산 |
| 네이티브 앱 | 웹 API 재사용, MapLibre Native 또는 플랫폼 지도 SDK 검토 |
| AI 개인 코스 | 취향 데이터 충분해진 뒤 Concierge |
| 무제한 사용자 리뷰·사진 | 서비스 정체성상 도입하지 않거나 별도 영역 |
| 광고 상단 노출 | Sponsored를 편집 추천과 시각적으로 완전 분리 |

# 17. 참고 문서

Cloudflare Workers Static Assets: https://developers.cloudflare.com/workers/static-assets/

Cloudflare Workers Best Practices: https://developers.cloudflare.com/workers/best-practices/workers-best-practices/

Cloudflare React Router Guide: https://developers.cloudflare.com/workers/framework-guides/web-apps/react-router/

Cloudflare D1 Overview: https://developers.cloudflare.com/d1/

Cloudflare D1 Foreign Keys: https://developers.cloudflare.com/d1/sql-api/foreign-keys/

Cloudflare Images Overview: https://developers.cloudflare.com/images/

Cloudflare R2 + Image Resizing Architecture: https://developers.cloudflare.com/reference-architecture/diagrams/content-delivery/optimizing-image-delivery-with-cloudflare-image-resizing-and-r2/

Drizzle ORM with D1: https://orm.drizzle.team/docs/get-started/d1-new

Better Auth D1 / Drizzle: https://better-auth.com/docs/adapters/drizzle

MapLibre GL JS: https://maplibre.org/maplibre-gl-js/docs/

Kakao Local REST API: https://developers.kakao.com/docs/ko/local/dev-guide